Proiektuaren zk. / Proyecto nº:

Proiektuaren izena / Denominación del proyecto: Nueva aplicación de Avisos a la Carta para la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología

Akta egin den eguna / Fecha elaboración Acta: 01/10/2018

| Bileraren helburua / Objeto de la reunión: Arranque y presentación del proyecto Objeto de la reunión: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eguna / Fecha: 28/09/2018 | Ordua / Hora: 08:30 |  | Lekua / Lugar: Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |  |
| Deitu duena / Convocante: XXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Deitutakoak / Convocados: |  |  |  |  |
| Bertaratuak / Asistentes |  | Entitatea / Entidad |  | Kargua / Cargo |
| XXXXXXXXX |  | Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |  | Director |
| xxxxxxxxxx |  | Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |  |  |
| xxxxxxxxxx |  | Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología |  |  |
| XXXXX |  | Departamento de Seguridad |  |  |
| XXXXXX |  | EJIE |  | Jefe de Proyecto |
| XXXXXX |  | Tecnalia |  |  |
| XXXXXXX |  | Eurohelp |  |  |
| XXXXXX |  | Eurohelp |  |  |
| Bertaratu ez direnak / Ausentes: |  |  |  |  |

Gai zerrenda / Orden del día: - Presentación y arranque del proyecto

Eztabaidatutakoaren laburpena / Resumen de lo tratado: Se aborda la presentación de arranque del proyecto, utilizando como hilo conductor el documento “AVISOS A LA CARTA_2018-09-28.pptx” presentado por EUROHELP, desglosando brevemente los siguientes puntos: - Introducción - Requisitos y alcance del proyecto - Calendario y Plan de trabajo - Próximos pasos Sobre el contenido comentado de la presentación, se destacan los temas que se recogen a continuación. 1.- Se define el alcance del proyecto: El sistema constará de: - Una aplicación web internet, responsiva, para el alta y gestión de suscripciones por parte de los interesados - Un proceso interno encargado de recibir la información facilitada por Tecnalia por medio de la plataforma de Integración corporativa de EJIE y Gobierno Vasco,, y encargado de la generación y envío de los correos electrónicos Los usuarios, por medio de la nueva aplicación internet, se podrán suscribir a alertas por comarca y fenómeno meteorológico (meteoro en adelante). Se remarca fehacientemente por parte del Departamento que debe establecerse como requisitos funcionales: - La información enviada en los correos electrónicos a los usuarios será la misma para todos, sean cual sean sus suscripciones. Ésta consistirá en el boletín ÍNTEGRO recibido de alertas por fenómenos meteorológicos. - El envío del boletín de alertas se recibirá si entre las suscripciones del usuario se encuentran coincidencias bien por cualquiera de las comarcas o bien por cualquiera de los meteoros. De esta forma alguien suscrito a alertas por ejemplo de lluvia o nieve en Encartaciones recibirá el boletín de alertas si aparte de lo marcado en su suscripción, en dicho boletín hay por ejemplo alerta por viento en Encartaciones o alertas de nieve en Vitoria. Se entiende también que el contenido del boletín se proporcionará tanto en euskera como castellano, teniendo en cuenta también que el suscriptor podrá seleccionar en qué idioma quiere recibir los mensajes. Se comenta la posibilidad de enviar mensajes también por SMS. Queda pendiente valorar y decidir por parte del Departamento esta posibilidad. No se contempla en el alcance la implementación de una intranet de administración del sistema de información para el mantenimiento de las suscripciones, de forma que cualquier alteración sobre las mismas tendrían que realizarse mediante utilidades de base de datos. Se comenta la posibilidad de enviar notificaciones push a dispositivos móviles pero ello requeriría de una “app” móvil lo cual queda fuera del alcance del proyecto actual. Se recalca por parte de la Dirección, que el nuevo sistema será un servicio del área de Emergencias, en el ámbito de protección civil, más de Meteorología. 2.- Se definen requisitos de construcción: Para la comunicación entre el proveedor de información de alertas (Tecnalia) y el nuevo aplicativo de comunicación de avisos a la carta se emplearán los servicios de integración proporcionados por EJIE, los cuales incluyen las siguientes posibilidades: - Traspaso de fichero del boletín en una carpeta compartida de Platea Integración Ficheros (PIF) - Generación de un evento en Platea Integración Eventos y suscripción por parte del nuevo aplicativo - Llamada a un servicio web proporcionado por el nuevo aplicativo de avisos a la carta expuesto en Platea Integración Servicios. La información a consumir contendrá datos geográficos estandarizados por NORA, de forma que cualquier cambio en esta codificación sea transparente a los aplicativos que hagan uso de ella y reduciendo así los costes de mantenimiento. Se deberá concretar el formato de la información a proporcionar, así como el modelo de integración a utilizar. Eurohelp preparará la propuesta de formato para consensuarlo con Tecnalia. 3.- Se definen requisitos de implantación: El nuevo sistema de información de avisos a la carta será un aplicativo web albergado en los sistemas de EJIE y haciendo uso de los servicios de los que es proveedor tanto de PLATEA integración, como servidores de SMTP para el envío de correos o su pasarela con LATINIA en el caso de que se requieran finalmente envíos de mensajes SMS. Se define que la aplicación internet de Avisos a la carta estará embebida dentro del portal de EMERGENCIAS, teniendo en cuenta que el acceso se realizará también mediante un enlace desde la página de EUSKALMET . Aunque el acceso se haga desde EUSKALMET, el portal de Emergencias ya dispone de un diseño adaptativo que es funcional en dispositivos móviles aunque no se descarta a futuro emplear un portal específico. 4.- Como próximos pasos: - Concretar siguientes reuniones para análisis y diseño del sistema - Acordar formato de intercambio de información

| Erabaki - ekintzen laburpena / Resumen de decisiones – acciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azalpena / Descripción | Arduraduna / Responsable | Eguna / Fecha |

Hurrengo bilerarako deialdia / Convocatoria de la próxima reunión: Erabaki - ekintzen laburpena / Resumen de decisiones - acciones

Soilik proiektu “ez arrakastatsurik” egotekotan “Itxiera/Onarpena” bileran sartu:
A incluir en la Reunión de “Cierre/Aceptación”, solo en caso de proyecto “no exitoso”:

Ez Adostasunaren balorazioa / Valoración de la No Conformidad:

Este documento es propiedad de Eusko Jaurlaritzen Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) y su contenido es CONFIDENCIAL. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

La plantilla utilizada para generar este documento User Field Plantilla = está licenciada bajo licencia

ARINbide by EJIE is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.