ANEJO 6. ACCESOS

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	VIAL DE ACCESO	1

3.	PISTAS INTERIORES	2

# INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es definir los accesos a la zona de relleno en el barrio de Gaintzaberri, donde se depositarán los materiales excedentes de diferentes trabajos de movimientos de tierra próximos a esta ubicación.

Los accesos de acceso al relleno que se van a utilizar en la ampliación van a ser los mismos que se emplearon para el relleno original.

Estos accesos servirán tanto para la fase de ejecución de los trabajos previos a los rellenos como para el propio relleno de la vaguada.

# VIAL DE ACCESO

En primer lugar, se accede a dicha zona tomando como inicio la rotonda Jaizubia en la GI-636 en el término municipal de Hondarribia junto al Hospital Bidasoa. Desde esta rotonda, se toma el camino Jaizubia auzoa que asciende en sentido NO hasta llegar, a unos 300mts., hasta la parcela objeto del presente proyecto de ejecución. El camino accede a una zona de viviendas aisladas, con baja densidad de tráfico.

# PISTAS INTERIORES

Una vez exista un acceso adecuado a la zona de actuación, dentro de ésta se dispondrán las pistas pertinentes para que se puedan realizar los trabajos definidos en el presente proyecto.

Como se menciona en la memoria del presente proyecto, según se comience a ejecutar el relleno se irá creando un vial interior que irá ascendiendo a medida que dicho relleno vaya adquiriendo mayor cota. En este caso, al igual que con la pistas de acceso exterior, se realizarán labores de acondicionamiento progresivamente. La anchura media de estos accesos será de 3 metros, lo que permite maniobrabilidad a los camiones de vertido. En cuanto a la superficie de rodadura, se ejecutará una explanada mediante material granular tipo balasto.

Se muestra a continuación la imagen en planta de los viales previstos.