1	OBJETO	2

2	ALCANCE	2

3	REFERENCIAS	2

4	GENERAL	2

5	RESPONSABILIDADES	3

6	DESARROLLO	4

6.1	Origen de la No Conformidad	4

6.2	Detección de una No Conformidad	4

6.3	Identificación de la No Conformidad	5

6.4	Codificación de la No Conformidad	5

6.5	Registro de la No Conformidad	6

6.6	Análisis	6

6.7	Solución puntual	6

6.8	Acciones correctivas y preventivas	7

6.9	Verificación y cierre	7

6.10	Archivo	8

7	FORMATOS Y REGISTROS DE APLICACIÓN	8

# OBJETO

El objeto del presente procedimiento es exponer la sistemática seguida por XX para identificar las no conformidades, establecer y controlar las acciones correctivas y preventivas para su corrección, evitando su repetición y la posible aparición de otras nuevas.

# ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las no conformidades que se detectan en XX con motivo de:

- La recepción de materiales.

- Realización de los trabajos por personal propio.

- Realización de los trabajos por personal subcontratado.

- Las Reclamaciones de los clientes.

- Las auditorías de calidad, tanto internas como externas.

- La Revisión y seguimiento del Sistema por Dirección.

así como a todas las acciones correctivas y preventivas, derivadas de dicha detección.

# REFERENCIAS

- Manual de Calidad: Capítulo 7.4 “Control del no conformidades, acción correctiva y acción preventiva”.

- Norma ISO 9001:2000:

- Apartado 8.3 “Control del producto no conforme”

- Apartado 8.5.2 “Acción correctiva”

- Apartado 8.5.3 “Acción preventiva”

# GENERAL

Una No Conformidad (NC) es el incumplimiento de un requisito. Se diferencian las No Conformidades reales, cuando se ha producido el incumplimiento de los requisitos especificados y las No Conformidades potenciales, aquellas situaciones, que sin haber producido el incumplimiento de un requisito, podrían derivar en futuras No Conformidades reales.

Una Reclamación es toda disconformidad o insatisfacción generada en un cliente con motivo de un trabajo efectuado por XX que quede recogida en un documento o sea puesta en conocimiento de cualquier persona de XX. Puede deberse a razones técnicas (desacuerdo con resultados, métodos de trabajo, competencia del personal, …), administrativos (plazo, precio, …) o humanas (falta de atención por parte del personal, …)

Una Acción Correctiva es la acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad e impedir su repetición.

Una Acción Preventiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial y evitar que se produzca.

# RESPONSABILIDADES

En la siguiente tabla se reflejan los responsables de las distintas acciones a realizar cuando se detectan las No Conformidades incluidas en el alcance de este procedimiento.

| Origen de la NC | Detección | Documentar la No Conformidad | Examinar y decidir su tratamiento | Control y archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción materiales | Encargado de obra | Encargado de obra | Encargado de obra/Gerente | Rble. de Calidad |
| Realización trabajos por personal (propio o subcontratado) | Encargado de obra | Encargado de obra | Encargado de obra |  |
| Reclamaciones de clientes | Cliente | Encargado de Obra/ Rble. de Calidad | Gerente |  |
| Auditorías de calidad | Equipo auditor | Equipo auditor (auditoría interna) | Auditado y equipo auditor |  |
|  |  | Rble. de Calidad (auditoría externa) | Auditado y Gerente |  |
| Revisión y seguimiento del sistema | Comité de Calidad | Rble. de Calidad | Comité de Calidad |  |

Para la gestión de las acciones correctivas y/ preventivas las responsabilidades son las siguientes:

| NC asociada a: | Determinación | Implantación | Comprobación | Seguimiento del estado | Verificación | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra | Encargado de obra/ Grupo de análisis | Responsable definido en cada caso | Encargado de obra | Rble. de Calidad | Encargado de obra | Comité de Calidad |
| Gestión de empresa | Rble. de Calidad/ Comité de Calidad | Responsable definido en cada caso | Rble. de Calidad | Rble. de Calidad | Rble. de Calidad | Comité de Calidad |

# DESARROLLO

## Origen de la No Conformidad

Las No Conformidades podrán provenir directamente de una obra, o bien de la propia gestión de la empresa.

A su vez, las No Conformidades asociadas a la ejecución de una obra, podrán tener su origen en los siguientes procesos:

- Recepción de materiales.

- Realización de los trabajos (distinguiendo el realizado por personal propio y por subcontratado).

- Reclamaciones de clientes.

Mientras, aquellas No Conformidades ligadas a la propia gestión de la empresa pueden proceder de las actividades de:

- Auditorías del sistema de gestión.

- Revisión y seguimiento del sistema.

## Detección de una No Conformidad

- Las No Conformidades asociadas a una obra podrán ser detectadas por dos figuras:

- Encargado de Obra.

Su labor será detectar las No Conformidades asociadas a la ejecución de la obra, tanto las asociadas a los materiales utilizados, como las ligadas al propio desarrollo de los trabajos.

Esta detección derivará de sus tareas de seguimiento de obras, así como de la información de cualquier persona que intervenga a la obra.

El Encargado de Obra registrará la No Conformidad detectada, procediendo a su “apertura” en el “Informe de No Conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”.

- Cliente.

En el caso de No Conformidades detectadas por el cliente durante el transcurso de la obra, serán registradas por el Encargado de Obra, mientras que aquellas que son detectadas tras la finalización de los trabajos, esta tarea será realizada por el Responsable de Calidad de la empresa. En ambos casos, y al igual que el caso anterior, el formato utilizado será el “Informe de No Conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”.

- Las No Conformidades asociadas a los procesos de gestión de la empresa podrán ser detectadas por:

- Equipo auditor, cuando se realicen las correspondientes auditorías (internas o externas).

- Comité de Calidad, en el caso que su detección se realice como consecuencia de las labores de seguimiento del sistema, efectuadas tal y como se explica en el capítulo 5.2 “Revisión y seguimiento del sistema”.

En estos casos es el Responsable de Calidad quien procede a su registro en el “Informe de No Conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”.

## Identificación de la No Conformidad

Las No Conformidades asociadas directamente a la ejecución de la obra, serán identificadas por el Encargado de Obra para prevenir su utilización, en el caso de estar asociadas a materiales y equipos, o para impedir su continuación, en el caso de referirse a trabajos; antes de la aplicación de la correspondiente solución.

La identificación de dichos materiales y áreas se realizará mediante carteles o etiquetas que señalarán claramente la desviación a la que se refiere:

- Materiales no aptos para su uso en obra, para devolver al proveedor o al almacén.

- Materiales para chatarra.

- Trabajo no aceptado.

- Instalación no apta.

- Equipos no aptos, etc..

El color asociado a estas identificaciones, como puede ser el rojo, contribuye a la eficiencia de la señalización.

## Codificación de la No Conformidad

La codificación de la no conformidad es el sistema utilizado para una correcta identificación de los documentos asociados, así como para el seguimiento y cierre de la misma.

Ejemplo de sistema de codificación a utilizar:

Código de 6 dígitos:  NC / _ _ / _ _ , cuyo significado es:

- Los 2 primeros: letras NC (No Conformidad)

- Los 2 siguientes: dígitos el año en el que se detecta (05, 06,…).

- Los 2 últimos: número correlativo dentro del año a que corresponde.

Así por ejemplo, la tercera NC del año 2005, llevaría de código NC / 05 / 03.

## Registro de la No Conformidad

Tal y como se ha señalado, corresponde a la persona que ha detectado la No Conformidad, proceder a la “apertura” de la No Conformidad en el correspondiente registro, “Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”, reflejando la siguiente información:

- Código de la No Conformidad.

- Fecha de detección.

- Origen de la No Conformidad.

- Descripción de la No Conformidad.

- Identificación de la persona que ha detectado la No Conformidad.

- Documentos que están relacionados en la No Conformidad encontrada (cuando los hubiere): planos, presupuestos, contratos, informe de entidad certificadora …

- Calificación (para las no conformidades del sistema de gestión):

- Grave: si el fallo detectado es sistemático, afectan o pueden afectar directamente a la calidad del trabajo o deben ser solucionados inmediatamente

- Menos grave: fallos puntuales o que no afectan directamente a la calidad del producto o que no requieren ser solucionados inmediatamente.

## Análisis

El análisis de las causas que han originado la No Conformidad constituye la base para la definición de soluciones puntuales y/o acciones correctivas o preventivas.

Dependiendo del origen y tipo de No Conformidad, el responsable de poner en marcha las acciones decidirá la necesidad de contar otras personas para este análisis: operarios, jefe de equipo de obra,  encargados de obra, gerente, …

El resultado de dicho análisis, así como las personas que han intervenido en él, deberá quedar documentado en el “Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”.

## Solución puntual

Como resultado del anterior análisis, deberá decidirse la acción o acciones necesarias para eliminar la No Conformidad detectada, su responsable y plazo de realización. La aplicación de la solución puntual debe ser inmediata.

El responsable de hacer el seguimiento de las acciones deberá comprobar la realización de la solución puntual, registrando su visto bueno en el informe F74-1.

## Acciones correctivas y preventivas

Determinación

Como consecuencia del análisis realizado, es posible decidir la puesta en marcha de acciones correctivas y/o preventivas.

Dichas acciones actúan sobre las causas que han originado la NC detectada, evitando que ésta (real o potencial) se repita o materialice.

Estas acciones quedarán registradas en el “Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”, en el que además se definirán los responsables de su ejecución y plazo.

En el caso de No Conformidades detectadas por el cliente, el Gerente comunicará al cliente la solución propuesta con el fin de obtener su conformidad.

Implantación y comprobación de las acciones

La implantación de las acciones correctivas y preventivas corre a cargo del responsable designado en el informe.

El Encargado de Obra, en el caso de NC asignadas a obra, y el Responsable de Calidad, para las No Conformidades relacionadas con la gestión, serán los encargados en cada caso de comprobar la implantación de estas acciones, registrando su visto bueno en el apartado correspondiente del informe F74-1.

Seguimiento y control

En las reuniones trimestrales de seguimiento del sistema, el Responsable de Calidad aportará los datos referentes a las No Conformidades abiertas a lo largo del trimestre, así como el estado de las pertenecientes a periodos anteriores pendientes de cerrar, clasificadas por su origen (recepción de materiales, realización de los trabajos, cliente y sistema).

Si el plazo propuesto en el “Informe de No Conformidad, acciones correctivas y preventivas F74-1” ha concluido y la acción propuesta no se ha llevado a cabo, se definirán las acciones necesarias para su corrección, incluyendo nuevamente los responsables y plazos

## Verificación y cierre

Tras la realización y comprobación de las acciones correctivas y/o preventivas previstas relativas a una No Conformidad, será preciso verificar la eficacia de éstas (asegurar que realmente elimina las causas origen de la no conformidad).

Esta verificación se realizará, en las reuniones trimestrales de seguimiento y revisión del sistema, en base a las aportaciones y percepciones obtenidas del encargado de comprobar las acciones.

Si la acción se ha realizado y se considera eficaz, se acuerda el cierre de la misma. En caso contrario deberán definirse nuevas acciones, responsables y plazos.

Todo ello, deberá quedar recogido en el citado informe F74-1, así como en la correspondiente “Acta de seguimiento y revisión del sistema por la dirección, F52-1”.

## Archivo

Los “Informes de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”, tanto abiertos, como cerrados, son archivados  el Responsable de Calidad en el Libro de Calidad.

Tras el cierre de los mismos, será incluida una copia de estos registros en el Expediente de Obra correspondiente.

# FORMATOS Y REGISTROS DE APLICACIÓN

| Registros: | Formato | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Informe de no conformidades, acciones correctivas y preventivas | F74-1 | Libro de Calidad |
| Etiqueta de identificación de equipo fuera de uso | Formato ejemplo |  |